附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：    2023年 林业生态保护恢复资金

项目单位：  海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局

主管部门：  海南省林业局

评价时间：   2023 年1 月1日至2023年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局

上报时间：2024年4月30日

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：林业生态保护恢复资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按月足额发放工资人数及缴纳社保人数 | √ |  |  |  |
|  | 数量指标 | 生态教育栈道3公里目标 | √ |  |  |  |
|  | 质量指标 | 主体项目合格率100% | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数到达200人为目标 | √ |  |  |  |
|  | 经济效益指标 | 周边群众收入增加比例3%为目标 | √ |  |  |  |
|  | 生态效益指标 | 生态环境质量良好率99%为目标 | √ |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 热带雨林国家公园对环境质量贡献程度为99%目标 | √ |  |  |  |
|  | 社会公益或服务对象满意度指标 | 相关收益群体满意度80%为目标 | √ |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省林业局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李大江 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 27725188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省白沙县牙叉镇白沙村委会鹦哥岭分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 572800 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1872.72 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 1872.72 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1636.86 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 1872.72 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 1872.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 方燕山 |  | 副局长 |  |  |  | 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姜祖扬 |  | 保护科科长 |  |  |  | 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 米红旭 |  | 资源科科长 |  |  |  | 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林帅 |  | 综合科副科长 |  |  |  | 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符晓东 |  | 宣教科副科长 |  |  |  | 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2024年 4 月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局

财政支出项目绩效评价报告

根据海南省林业局办公室《关于开展2024年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2024〕190号）文件要求，我分局围绕任务要求、资金管理及使用、项目效益等情况认真开展预算项目绩效评价（自评）工作，现将2023年度林业生态保护恢复资金项目绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

- 我分局2023年林业生态保护恢复（中央）资金收入为1872.72万元，用于公益林、天保人员工资和社保缴费，鹦哥嘴生态教育森林步道建设项目。主要内容：一是公益林和天保人员劳务费；二是鹦哥嘴生态教育森林步道建设项目。

（二）项目绩效目标

1、保障公益林、天保林人员工资按时发放，五项保险按时缴交。

2、生态教育森林步道项目，可促进户外旅游、科普宣教、生态研学、自然保护及社会经济效益等多方面的优质发展与联合，形成良性循环发展活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

1、公益林、天保林人员工资及社会保险资金到位情况。2023年公益林、天保林人员工资和社会保险补助资金1710.99万元，其中：正常年度预算数1460.41万元，于2023年1月19日下达我局零余额账户，资金到位100%；上年结转数250.58万元，于2023年1月10日下达我局零余额账户，资金到位100%。

2、鹦哥嘴生态教育步道建设项目资金到位情况。2023年鹦哥嘴生态教育步道建设项目资金161.73万元为上年结转资金，于2023年1月10日下达我局零余额账户，资金到位100%。

- 项目资金使用情况

- 公益林、天保林人员工资及社会保险资金使用情况。2023年公益林、天保林人员工资和社保险补助资金支出1475.13万元，用于公益林、天保管护人员工资和社保险补助支出1475.13万元。

- 鹦哥嘴生态教育步道建设项目资金使用情况。2023年鹦哥嘴生态教育步道建设项目资金支出161.73万元，用于鹦哥嘴生态教育步道建设项目资金支出161.73万元。

- 项目资金管理情况

- 为加强资金使用管理，合理配置资源，进一步提高专项资金使用效益，我局制定了《海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局费用报销管理办法》等规章制度，并在项目实施过程中严格按照财务相关规定合理合法使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、公益林、天保林人员社保金缴纳和工资发放每月由综合科财务专管人员制表，送分管领导及主管领导审批，再由财务通过系统支付。

2、鹦哥嘴生态教育森林步道建设项目：成立招投标小组、提交招标申请、委托代理公司招标、发布招投标公告、评标、公示、签订施工合同，项目同时邀请第三方负责提供监理服务。

- 项目管理情况

- 1、公益林、天保人员社保缴纳及工资发放管理由综合科财务专人负责，并严格按国家财政政策、社保规定执行。

- 2、鹦哥嘴生态教育森林步道建设项目于2022年10月 9 日完成招标工作，2022年10月18日至2022年12月18日为施工期，项目由海南正意项目管理有限公司 提供监理服务。项目严格按照实施方案、设计和预算要求，并做到目标明确，责任到人，确保项目质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目的建设严格按照《海南政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）以及我分局制度的《海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局内控制度》等制度支出。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

- 项目成本（预算）节约情况

- ①公益林、天保人员工资及社保缴费严格核实身份，标准按时发放工资及缴纳社保，资金节约为0万元。

- ②鹦哥嘴生态教育森林步道（一期）建设按招投设计，严格控制项目成本，2023年投入资金161.73万元，占总投入100%，建设项目已完成。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

①公益林、天保林管护人员按月足额发放工资及缴纳社保费，项目已完成。

②鹦哥嘴生态教育森林栈道3公里建设项目实施进度达100%，项目已经完成。

- 项目完成质量

①公益林、天保人员按月足额发放工资和社保缴纳符合国家政策及社保管理等规定，项目完成质量为优。

②鹦哥嘴生态教育森林步道建设项目严格按照设计技术要求，并建立项目负责人负责制，做到目标明确，责任到人，项目建设除编邀请第三方提供监理服务外，我分局职能部门还指定有专人负责日常的监督管理和技术指导，确保项目质量达标。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

①工资及社会保险费项目的预期目标为按月足额发放工资及缴纳社保费，通过使用该项目资金开展公益林、天保林管护人员按月足额发放工资和缴纳社保费，项目预期目标已完成。

②生态教育栈道项目的预期目标为完成鹦哥嘴生态教育森林栈道项目，通过使用该项目资金开展鹦哥嘴生态教育森林栈道3公里建设项目，项目预期目标已完成。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- ①通过工资及社会保险费项目实施，提高我分局公益林、天保人员工资和社会保险待遇和水平，有效稳定职工队伍，维护分局社会安全和稳定。

- ②通过生态教育栈道项目实施，鹦哥嘴生态教育森林步道建设项目全面完成后，不仅可提升本地居民的经济收入、就业几率及高品质享受，也可以拉动其他区域的市民与企业等不同大小团体来此进行活动，为项目周边的居民、企业与社区等带来一定的经济收益，对分局经济建设社会影响力深远。

4、项目的可持续性

①工资及社会保险费项目的实施，改善提高公益林和天保管护人员生活水平，稳定林业基本队伍，强化人类生态保护意识，提高全民生态文化素养。

②建设生态栈道项目，可促进户外旅游、科普宣教、生态研学、自然保护及社会经济效益等多方面的优质发展与联合，形成良性循环发展活动，保障公园绿色、健康、可持续发展。

- 项目绩效目标未完成原因

- 无

- 综合评价情况及评价结论

- 该项目总体评价得分96分，综合评价为“优”，详见“项目基本信息表”。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 1、主要经验和做法

一是工资及社会保险费项目的实施，改善提高公益林和天保管护人员生活水平，稳定林业基本队伍。

- 二是嘴哥嘴生态教育森林步道建设成立项目招投标小组和项目验收小组，实施项目责任人负责和监理制，指定项目的任务目标、资金分配、工作进度等。

- 存在的问题和建议

- 该项目公益林、天保林人员工资及社会保险资金执行过程中存在地问题主要是年初预算编制不精准，导致年末资金剩余过多，建议调整资金或结转下年度使用。

七、其他需说明的问题

无。